环鼎公司办公网络采购项目 “择优竞价”采购公告

| 项目名称 | 环鼎公司办公网络采购项目 |
| --- | --- |
| 采购人 | 重庆市环鼎环保工程有限公司 |
| 资金渠道 | 重庆市环鼎环保工程有限公司运行经费 |
| 项目实施地 | 重庆市巴南区界石镇界石垃圾二次转运站机房 |
| 采购内容 | 采购2条50M互联网专线，提供互联网接入和内部网络优化服务 |
| 资质要求 | 一、基本资格条件 1.在中华人民共和国境内注册，具有市场监督管理机关登记合法的有效营业执照 2.具有主营互联网专线业务或代办业务资格 |
| 合同工期 | 合同签订完成，供货通知发出后10个工作日内完成专线接入和内部网络优化调试，合同服务期1年。 |
| 采购限价 | 9.72万元 |
| 方案要求 | 采购人的方案要求见附件采购公告说明 |
| 择优方式 | 采购人对竞选人的提交的响应方案进行综合评审，择优选择2家竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格 |
| 采购公告发布时间 | 2022年8月 3 日 |
| 竞选截至时间 | 2022年8月 5 日17时00分 |
| 采购人联系方式 | 联系人：简老师；电话：023-62413975 |
| 采购人地址 | 重庆市巴南区界石镇界石垃圾二次转运站综合楼2楼 |
| 备注：其他要求详情可采用附件形式 |  |

附件1

环鼎公司办公网络采购项目采购公告说明

重庆市环鼎环保工程有限公司对环鼎公司办公网络采购项目进行择优竞价，欢迎有资格的供应商参加。本次择优竞价由重庆市环鼎环保工程有限公司负责，确定中选单位后，中选单位与重庆市环鼎环保工程有限公司签订合同。

- 项目概况

项目名称：环鼎公司办公网络采购项目

采购人：重庆市环鼎环保工程有限公司

项目地址：重庆市巴南区界石镇界石垃圾二次转运站机房

- 竞选人资质要求

1、在中华人民共和国境内注册，具有市场监督管理机关登记合法的有效营业执照；

2、具有主营互联网专线业务或代办业务资格。

- 商务要求

- 采购内容：采购2条50M互联网专线，提供互联网接入服务及内部网络优化服务。

- 合同工期：合同签订完成，供货通知发出后10个工作日内完成专线接入和内部网络优化调试，合同服务期1年。

- 报价要求：

  - 本项目设有最高限价，竞选人报价不得超过最高限价，否则按否决竞选处理；

  - 竞选报价为一次性包干价，竞选报价包括但不限于：互联网专线的安装调试费、施工现场基础设施设备建设费用、网络接入安装材料费用、应急人工费用、售后维保费、人员培训费和技术服务、利润、管理费、增值税等完成本项目相关内容所需一切费用。

- 供货安装时间及试运行周期：

中选后，竞选人与重庆市环鼎环保工程有限公司签订合同，由重庆市环鼎环保工程有限公司向竞选人提出通知后10个工作日内完成专线接入和内部网络优化调试，采购人组织进行验收，验收合格后进入试运行，试运行3个工作日，试运行合格后进行最终验收。

- 售后服务及应急响应：

竞选人所供专线从采购人最终验收合格第二日起在合同期内提供专线网络如因故中断需进行维修和调试服务，并承担与之相关一切费用；承诺接到故障报告4小时内到达现场、24小时内找到问题原因并全力恢复网络，48小时内无法解决问题需提供合理解决方案协商处理。

- 培训方案

竞选人应承诺及时对采购人相关人员进行培训：互联网专线的工作原理、网络结构、常见故障、保养与维护、安全规则、应急响应等，应提供培训PPT，网络管理人员能熟练判断、识别常见网络故障。

7、付款方式

7.1支付方式：转账支付。

7.2付款周期：自合同签订之日起（含当月）每3个月作为一个付款周期。

7.3付款时间：竞选人在每个付款周期首月20日内，向采购人提交付款资料，采购人履行内部会签手续后，向竞选人支付该付款周期内全部费用。

7.4竞选人申请支付时需提供以下资料：

A. 提供满足税法规定的完备的增值税专用发票；

B. 支付申请书、进度支付单或结算单（加盖竞选人公章）；

C. 采购人、竞选人双方签字盖章确认的验收报告资料（首次支付时提交）；

D. 使用单位要求的其他结算资料。

8、响应文件：竞选人需按照响应文件格式（格式附后）编制响应文件，采用软面装订，提供正本一份，副本二份，且响应文件签字盖章齐全。响应文件副本可为正本的复印件，出现副本与正本不一致的情况，以正本为准。

- 技术要求

1、需提供满足采购人办公网络互联网专线1条，机房服务器区域互联网专线1条，共2条；

2、竞选人提供的每一条互联网专线均需提供一个公网IP地址，该IP地址需与服务器对应的智能设备IP地址一致，若不一致须保证在智能设备运行不中断的情况下由竞选人完成技术改造，确保智能设备正常运行及网络畅通；

3、竞选人需根据采购人内部网络结构重新划分办公区域及服务器区域网络，相互独立，互不影响网速，并提供一份Visio电子版和A3纸质档界石站办公及机房全域网络拓扑图；

4、竞选人提供互联网专线需为独立带宽光纤专线，上下行网络速率对等，标准网速不低于50Mbps，时延≤10ms，丢包率≤1%；

5、竞选人需具备相关专业技术人员，能独立完成网络调试及故障处置。

- 验收标准

（一）安装调试验收：竞选人提供互联网专线接入后，需进行安装调试，采购人组织对互联网专线进行安装调试验收，按下列要求进行验收：

1、办公区域PC电脑可正常访问互联网，服务器区域所有服务器网络出口正常，相关智能设备连接服务器网络正常；

2、输出详细网络拓扑图，实际网络出口和区域划分与网络拓扑图保持一致。

（二）试运行：安装调试验收合格后，进行3天的试运行，试运行期间办公网络及服务器网络保持畅通。

（三）最终验收：试运行合格后进行最终验收，提交甲方要求的验收报告，双方签字盖章。

- 响应文件递交地点及时间

1、递交地点：重庆市巴南区界石镇界石垃圾二次转运站综合楼2楼

2、递交时间：2022年8月  5  日17点00分前

- 评审方式

1.本项目的评审方式为：择优竞价，采用综合评估法对响应文件进行评审，即采购人随机选取5人对所有符合资格的竞选人提交的响应文件进行商务部分和技术部分评分，分别对商务部分和技术部分的评分项目进行评审，每个项目的得分为5人评审得分的算术平均分，将商务部份和技术部分的得分进行相加为综合得分，综合得分排名前两名的竞选人为中选候选人，竞选人按照采购人通知的时间对该项目进行报价，报价最低的为中选人。

2.采购人对竞选人提交的响应文件中的资格证明、有效性、完整性、响应性进行审查，经审查合格的竞选人为符合资格的竞选人。审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格条件审查 | 在中华人民共和国境内注册，具有市场监督管理机关登记合法的有效营业执照 | 竞选人提供有效的营业执照复印件（加盖公章） |
|  |  | 具有主营互联网专线业务或代办业务资格 | 竞选人所提供营业执照范围需包含相关资质 |
| 2 | 有效性审查 | 竞选文件签署 | 竞选文件盖章齐全、法定代表人（负责人）或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人（负责人）身份证明及授权委托书 | 法定代表人（负责人）身份证明及授权委托书有效，符合采购规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 竞选方案 | 竞选方案唯一，一家竞选人不得提供两个或以上的竞选方案。 |
| 3 | 完整性审查 | 响应文件格式及份数 | 1、竞选人按采购人规定格式拟定响应文件； 2、响应文件应为一份正本和两份副本(注：正本每页需要加盖公章，副本可以为正本复印件)。 |
| 4 | 响应性审查 | 竞选人对“商务要求”全部内容进行响应 | 1、竞选人对所有内容进行响应； 2、所有响应内容不得有负偏离 |

3.经以上审查合格的竞选人为符合资格的竞选人，采购人对所有符合资格的竞选人提交的响应文件进行评审，按得分高低进行排名。

4.评审标准

| 总分 | 技术部分 | 商务部分 |
| --- | --- | --- |
| 100分 | 50分 | 50分 |

1）技术评审（总分：60分），具体评分标准如下表所示：

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案评价 | 根据提供的整体互联网接入方案描述，综合评定提供的网络接入服务的稳定性、畅通性、安全性和安装工艺标准等，经评审，最优的得20分，依次减2分，最低得1分；不提供方案不得分。 | 20 |
| 2 | 网络拓扑评价 | 根据采购人实际网络架构，合理划分，输出一份网络拓扑图草图（简易图示），最优的得10分，依次减2分，最低得1分；不提供不得分。 | 10 |
| 3 | 技术要求 | 根据竞选人提交的响应文件中完全满足采购人技术要求的最高得分20分，最低得分0分，有一项不满足扣3分。 | 20 |

2）商务评审（总分：40分），具体评分标准如下表所示：

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 | 竞选人提供详细的售后服务承诺，包括但不限于日常机房巡检、网络故障处理、维护保养等内容进行评分，最优得 15分，依次减2分，减完为止。 | 15 |
| 2 | 应急响应 | 竞选人所承诺接到故障报告至少4小时内到达现场、24小时内找到问题原因并全力恢复网络，48小时内无法解决问题需提供合理解决方案协商处理，应急响应能力最优的得15分，依次减2分，减完为止。 | 15 |
| 3 | 培训方案 | 竞选人应承诺及时对采购人相关人员进行培训，所提供的培训方案最优的得10分，依次减2分，减完为止。 | 10 |
| 4 | 专业技术人员 | 竞选人应当配备网络技术人员，1-2人得5分，3-5人及以上得7～10分。（提供人员配置表、劳动合同、资质证书复印件并加盖公章，人员配置表需包含人员姓名、从业类别、身份证号码、资质证书号码。劳动合同与资质证书不一致的人员不计入评分，劳动合同、资质证书复印件未加盖公章的人员不计入评分） | 10 |

5.评审结果

5.1 通过了采购人对竞选人提交的响应文件中的资格证明、有效性、完整性进行的竞选单位为有效竞选单位，在有效竞选单位中，根据商务部分和技术部分进行评审，综合得分由高到低顺序排列，综合得分前两名的为中选候选人。若前两名出现综合得分相同的情况，将一同纳入中选候选人。

5.2 按照采购人评审结果及最高限价，中选候选人根据实际情况自行报价，报价最低为中选人。若符合采购人报价要求的竞选人不足2家，采购人将否决所有竞选，重新组织采购。

- 合同签订

（一）中选人在成交通知书下发后与重庆市环鼎环保工程有限公司签订书面合同。所签订的合同不得对采购公告和中选人响应文件作实质性修改。

（二）采购公告、中选人的响应文件，均为签订采购合同的依据。

- 无效竞选文件

竞选人或其竞选文件出现以下情况之一者，采购人将否决其竞选资格：

（一）竞选人不具备本公告所载明的资质；

（二）竞选人报价超过采购公告规定的最高限价的；

（三）竞选人提供虚假证明文件的；

（四）竞选人或其代理人的行为违反相关法律法规，或附有采购人不能接受的条件的；

（五）竞选人所提供的产品不符合国家强制性标准的；

（六）竞选人以联合体形式参与竞选的。

重庆市环鼎环保工程有限公司

2022年 8 月 3  日

附件2

项目名称： 环鼎公司办公网络采购项目 响应文件 竞选人： (盖单位章) 法定代表人或其委托代理人：__________(签字或签章) 年 月 日 不准提前启封

目录

附件2	1

一、资格文件	3

（一）营业执照副本复印件（含资质证明）	3

（二）法定代表人或负责人身份证明书	4

（三）法定代表人或负责人授权委托书	5

（四）非联合体竞选声明	6

二、商务文件	7

（一）竞选函	7

（二）竞选人基本情况	8

（三）商务条款差异表	9

（四）售后服务承诺及应急响应	11

（五）培训方案	12

（六）其他证明文件	13

三、技术文件	14

（一）技术条款、验收标准差异表	14

（二）技术方案	16

（三）网络拓扑图（草图）	17

四、 报价文件	18

一、资格文件

（一）营业执照副本复印件（含资质证明）

（二）法定代表人或负责人身份证明书

采购项目名称：     环鼎公司办公网络采购项目

致：                       （采购人名称）：

（法定代表人或负责人姓名）在                        （竞选人名称）任       （职务名称）职务，是（竞选人名称）                   的法定代表人或负责人。

特此证明。

（附：法定代表人或负责人身份证正反双面复印件）

| 此处粘贴“法定代表人或负责人身份证正面复印件” | 此处粘贴“法定代表人或负责人身份证反面复印件” |
| --- | --- |

（竞选人名称加盖公章）

年     月     日

（三）法定代表人或负责人授权委托书

采购项目名称：    环鼎公司办公网络采购项目

致：                  （采购人名称）：

（竞选人法定代表人或负责人名称）是                 （竞选人名称）的法定代表人或负责人，特授权                     （被授权人姓名和身份证号）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               竞选人法定代表人或负责人签名：

（附：被授权人身份证正反双面复印件）

| 此处粘贴“被授权人身份证正面复印件” | 此处粘贴“被授权人身份证反面复印件” |
| --- | --- |

（竞选人名称加盖公章）

年     月     日

（四）非联合体竞选声明

采购项目名称：    环鼎公司办公网络采购项目

致：                           （采购人名称）：

（竞选人名称）郑重声明，针对本竞选项目，我公司承诺非联合体参与竞选。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（竞选人名称加盖公章）

年     月     日

二、商务文件

（一）竞选函

采购项目名称：      环鼎公司办公网络采购项目

致：                     （采购人名称）：

（竞选人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               （竞选人注册地址）。我方就参加本次竞选有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有竞选文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供采购项目的技术服务。

四、我方按采购文件要求提交的竞选文件：竞选文件正本1份，副本 2 份。

五、我方竞选报价为包干价。即在竞选有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中选，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方竞选文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

（竞选人名称加盖公章）

年     月     日

（二）竞选人基本情况

1、竞选人基本情况

| 项 目 | 数据资料 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |
| 法定代表人或负责人 |  |  |
| 企业类型 |  |  |
| 营业范围 |  |  |
| 注册资金 |  |  |

（竞选人名称加盖公章）

年     月     日

（三）商务条款差异表

采购项目名称：   环鼎公司办公网络采购项目

| 序号 | 商务要求 | 竞选应答 | 差异说明 （正偏离/负偏离/无差异） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容：采购2条50M互联网专线，提供互联网接入服务及内部网络优化服务。 |  |  |
| 2 | 合同工期：合同签订完成，供货通知发出后10个工作日内完成专线接入和内部网络优化调试，合同服务期1年。 |  |  |
| 3 | 3.1 本项目设有最高限价，竞选人报价不得超过最高限价，否则按否决竞选处理； |  |  |
|  | 3.2 竞选报价为一次性包干价，竞选报价包括但不限于：互联网专线的安装调试费、施工现场基础设施设备建设费用、网络接入安装材料费用、应急人工费用、售后维保费、人员培训费和技术服务、利润、管理费、增值税等完成本项目相关内容所需一切费用 |  |  |
| 4 | 供货安装时间及试运行周期：中选后，竞选人与重庆市环鼎环保工程有限公司签订合同，由重庆市环鼎环保工程有限公司向竞选人提出通知后10个工作日内完成专线接入和内部网络优化调试，采购人组织进行验收，验收合格后进入试运行，试运行3个工作日，试运行合格后进行最终验收。 |  |  |
| 5 | 售后服务及应急响应：竞选人所供专线从采购人最终验收合格第二日起在合同期内提供专线网络如因故中断需进行维修和调试服务，并承担与之相关一切费用；承诺接到故障报告4小时内到达现场、24小时内找到问题原因并全力恢复网络，48小时内无法解决问题需提供合理解决方案协商处理。 |  |  |
| 6 | 培训方案：竞选人应承诺及时对采购人相关人员进行培训：互联网专线的工作原理、网络结构、常见故障、保养与维护、安全规则、应急响应等，应提供培训PPT，网络管理人员能熟练判断、识别常见网络故障。 |  |  |
| 7 | 7.1支付方式：转账支付。 7.2付款周期：自合同签订之日起（含当月）每3个月作为一个付款周期。 7.3付款时间：竞选人在每个付款周期首月20日内，向采购人提交付款资料，采购人履行内部会签手续后，向竞选人支付该付款周期内全部费用。 7.4竞选人申请支付时需提供以下资料： A. 提供满足税法规定的完备的增值税专用发票； B. 支付申请书、进度支付单或结算单（加盖竞选人公章）； C. 采购人、竞选人双方签字盖章确认的验收报告资料（首次支付时提交）； D. 使用单位要求的其他结算资料。 |  |  |
| 8 | 响应文件：竞选人需按照响应文件格式（格式附后）编制响应文件，采用软面装订，提供正本一份，副本二份，且响应文件签字盖章齐全。响应文件副本可为正本的复印件，出现副本与正本不一致的情况，以正本为准。 |  |  |

法人授权代表：        （签字或签章）           竞选人：

年     月     日

（四）售后服务承诺及应急响应

（五）培训方案

（六）其他证明文件

三、技术文件

（一）技术条款、验收标准差异表

采购项目名称：   环鼎公司办公网络采购项目

| 序号 | 要求 | 竞选应答 | 差异说明 （正偏离/负偏离/无差异） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |
| 1 | 需提供满足采购人办公网络互联网专线1条，机房服务器区域互联网专线1条，共2条； |  |  |
| 2 | 竞选人提供的每一条互联网专线均需提供一个公网IP地址，该IP地址需与服务器对应的智能设备IP地址一致，若不一致须由竞选人完成技术改造，确保智能设备正常运行及网络畅通； |  |  |
| 3 | 竞选人需根据采购人内部网络结构重新划分办公区域及服务器区域网络，相互独立，互不影响网速，并提供一份Visio电子版和A3纸质档界石站办公及机房全域网络拓扑图； |  |  |
| 4 | 竞选人提供互联网专线需为独立带宽光纤专线，上下行网络速率对等，标准网速不低于50Mbps，时延≤10ms，丢包率≤1%； |  |  |
| 5 | 竞选人需具备相关专业技术人员，能独立完成网络调试及故障处置。 |  |  |
| 二 | 验收标准 |  |  |
| （一） | 安装调试验收： 竞选人提供互联网专线接入后，需进行安装调试，采购人组织对互联网专线进行安装调试验收，按下列要求进行验收： |  |  |
| 1 | 办公区域PC电脑可正常访问互联网，服务器区域所有服务器网络出口正常，相关智能设备连接服务器网络正常； |  |  |
| 2 | 输出详细网络拓扑图，实际网络出口和区域划分与网络拓扑图保持一致。 |  |  |
| （二） | 试运行验收 |  |  |
| 1 | 安装调试验收合格后，进行3天的试运行，试运行期间办公网络及服务器网络保持畅通。 |  |  |
| （三） | 最终验收： 试运行合格后进行最终验收，提交甲方要求的验收报告，双方签字盖章。 |  |  |

法人授权代表：              （签字或签章）           竞选人：

年     月     日

（二）技术方案

（三）网络拓扑图（草图）

- 报价文件

环鼎公司办公网络采购项目报价单

| 序号 | 名称 | 带宽（M） | 合同期限（月） | 数量（条） | 单价 （元/月/条） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 互联网专线 | 50 | 12 | 2 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

法人授权代表：        （签字或签章）           竞选人：

年     月     日

注：1.报价文件单独装订密封，经采购人择优选择进入竞价环节的竞选人按采购人要求提交报价文件；

2.本报价单价为含税单价包干，其中包含为完成合同工作内容而产生运输、安装调试、运维服务、利润、税费、管理费等所有费用。

附件3

采购廉政合同

甲方（采购单位）：

乙方（供应单位）：

为加强物资及服务采购供应中的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护合同双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时，签订本廉政合同书。

一、甲方义务

（一）严格遵守国家政策法令和廉政规定，严格执行招竞选和集团《非招标采购方式管理办法》有关规定实施具体采购行为。

（二）不得向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、有价证券、支付凭证和礼品等。

（三）不得接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不得参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

（四）不得要求乙方为自己及其亲友的经营活动提供便利条例。

（五）不得在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

（一）不得以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、有价证券、支付凭证和礼品等。

（二）不得支付甲方及其工作人员私自以咨询费、劳务费等名义索要各种费用、报销应由甲方个人承担的费用。

（三）不得为甲方及其工作人员提供公款旅游、消费健身娱乐活动，不得利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

（四）不得为甲方工作人员及其亲友的营利活动提供便利条件。

（五）不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

（六）发现甲方工作人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应及时向监督部门反映。

三、违责处罚

（一）甲方工作人员及其家属发生违责行为，一经查实，将依据有关法律法规和规定给与党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任

（二）乙方发生廉政违责行为，情节严重的，立即停止合同执行，取消乙方继续供货资格，同时甲方有权立即解除合同，并剔除出甲方合作单位名录，取消乙方参与甲方采购项目的资格；涉嫌犯罪的，将移交司法机关追究刑事责任；如乙方行贿行为对甲方单位造成经济损失的，应无条件予以相应金额的损失赔偿。

四、其他

（一）监督部门：党群及人力资源部（办公室）；

监督举报电话：63065159；

监督举报信件地址：重庆市两江新区黄山大道中段64号高科总部广场K栋710办公室，邮箱编码：404100。

（二）本合同在甲乙双方签订采购合同时一并签订，并具有同等效力，作为采购合同的附件一并存档。

本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

甲方（盖章）：                   乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：           或委托代理人（签字）：

年   月   日                     年   月   日