附件1

重庆市江津区益江环境服务有限公司

关于车用尿素溶液生产设备采购的方案要求

一、采购项目及相关需求

1.项目名称、数量及内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制水设备（超纯水） | 1套 | 270000元 |
| 2 | 反应釜 | 1台 |  |
| 3 | 上料机 | 1台 |  |
| 4 | 灌装设备 | 1套 |  |
| 5 | 自动旋盖机、铝膜封口机 | 1套 |  |
| 6 | PE桶 | 5个 |  |
| 7 | 车用尿素溶液检测仪 | 1台 |  |

2.交货地点：送抵重庆市（招标人指定地点）

3.供货时间：合同签订后，中标人按照招标人的供货通知进行供货。招标人应提前10个日历天通知中标人供货，中标人接到招标人供货通知后15天内货到招标人指定现场。具体供货时间以招标人通知为准。

4.本次择优竞价由重庆市江津区益江环境服务有限公司组织实施，中选单位与重庆市江津区益江环境服务有限公司签订采购合同。

二、资金来源

重庆市江津区益江环境服务有限公司运行经费

三、竞选人资格要求

（一）基本资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（二）竞选人须具有如下资格条件

1. 具有企业或事业单位独立法人资格。本项目不接受竞选人以联合体形式竞选。（提供营业执照复印件，加盖竞选人公章）；

2. 竞选人提供2021年1月1日至竞选截止日的类似产品销售业绩（提供合同复印件，原件备查）；

四、报价要求

（1）竞选报价为：货物设备价 + 相关费用

（2）相关费用：

1. 货到采购方项目现场指定地点。

2. 请按各单项货物分别报价，包括设备出厂价、运输保险费、安装调试费、检验验收费（包括权威机构检测费）、人员培训费、商标注册和生产技术服务、利润、管理费、税金以及所有相关费用（含质保期12个月内所有服务、随机通用、专用工具包，及常规保养相关费用等）。

3.本采购价包含2吨检验合格（质检报告）的成品尿素溶液。

五、付款方式

付款方法和条件为：

设备到货后，经采购人初步到货检验合格、采购人收到下列单据并经审核无误后，采购人支付到货设备合同金额的70%给竞选人：

A.  由用户出具的合同货物接收清单1份；

B.  提供满足税法规定的完备的增值税专用发票；

C.  由采购人、竞选人签署的检验验收证书3份；

（2）竞选人完成设备供货及安装，并最终验收合格，且按采购人要求办理完结算手续后，采购人支付至合同结算金额的97%给竞选人。竞选人需提供以下资料：

A: 付款申请及采购人签字确认的验收报告资料；

B、经审核签字盖章手续完善的结算资料；

C、提供满足税法规定的完备的增值税专用发票；

（3）合同总价的3%作为质量保证金，质保期结束后竞选人按采购人要求办理完相关手续且经采购人确认无任何质量缺陷后，采购人将支付至结算金额的100%给竞选人。

六、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期及服务要求

1. 竞选人所供设备的质保期从最终验收合格之日起计算，时间不低于12个月。

2. 竞选人应书面承诺在产品质保期内提供备件供应或备件图纸及维修服务。

3. 竞选人应承诺售后维修响应时间半小时内，到达现场处理时间2小时内，完全解决问题时间24小时内，在24小时内不能解决的问题能提供备品供采购人使用。

4. 竞选人需提供保证设备正常运行的常规保养方案及质保方案。

（二）售后服务内容

1. 竞选人应承诺及时对采购人相关人员进行培训：设备操作培训单机不少于2人/台；设备维修人员培训不少于2人；采购人对培训相关人员的考核，考核合格者不少于上述规定人员。

2. 培训内容：车用尿素溶液生产配方配比，包含但不限于设备的工作原理、操作要点、常见故障、保养与维护、安全规则等。

3. 培训目标：操作人员以能独立生产、正确操作为限；设备管理人员和设备维修人员能熟练判断、处理常见故障、熟练调试设备，保障设备正常运行。

七、实施（交货）时间、地点及验收方式

（一）实施（交货）时间及试运行

中选人应在合同签订后15个日历天内货到现场，货到现场后进行到货验收，到货验收合格后进行安装调试，安装调试完成后进入试运行，试运行1个月，试运行合格后进行最终验收。

（二）实施（交货）地点

实施（交货）地点：采购人指定地点

（三）验收方式

具体验收标准根据详见技术部分要求。

八、评审方式

- 本项目的评审方式为：择优+竞价，即采购人随机选取5人对所有符合资格的竞选人提交的响应文件进行商务部分和技术部分评分，分别对商务部分和技术部分的评分项目进行评审，每个项目的得分为5人评审得分的算术平均分，将商务部份和技术部分的得分进行相加为综合得分，综合得分排名前两名的竞选人为中选候选人，并在评审当天通知中选候选人提交书面报价，报价最低的为中选人。

- 采购人对竞选人提交的响应文件中的基本资格条件、有效性、完整性、响应性进行审查，经审查合格的竞选人为符合资格的竞选人。审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本资格条件审查 | 竞选人是独立法人 | 竞选人营业执照复印件（加盖公章，且未超过营业期限）； 法定代表人（负责人）证明、委托代理人委托书及身份证复印件（加盖公章）。 |
|  |  | 本项目不接受竞选人以联合体形式竞选（提供营业执照复印件，加盖公章）； | 竞选人提供非联合体竞选声明文件 |
|  |  | 竞选人提供2021年1月1日至竞选截止日的类似环保产品销售业绩（提供合同复印件，加盖竞选人公章）。 | 竞选人提供符合要求的销售业绩合同复印件（加盖竞选人公章） |
| 2 | 有效性审查 | 竞选文件签署 | 竞选文件盖章齐全、法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购规定的格式且签章齐全。 |
|  |  | 竞选方案 | 竞选方案唯一，一家竞选人不得提供两个或以上的竞选方案。 |
| 3 | 完整性审查 | 响应文件格式及份数 | 1、竞选人按采购人规定格式拟定响应文件； 2、响应文件应为一份正本和两份副本(注：正本每页需要加盖公章，副本可以为正本复印件)。 |
| 4 | 响应性审查 | 竞选人对采购公告全部内容进行响应 | 1、竞选人对所有内容进行响应； 2、所有响应内容不得有负偏离 |

- 经以上审查合格的竞选人为符合资格的竞选人，采购人对所有符合资格的竞选人提交的响应文件进行评审，按得分高低进行排名。

- 评审标准

| 总分 | 技术部分 | 商务部分 |
| --- | --- | --- |
| 100分 | 60分 | 40分 |

1）技术评审（总分：60分），具体评分标准如下表所示：

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备配置 （20分） | 根据竞选人提供的主要设备、关键元器件品牌等相关重要参数进行综合比较。综合评价为优得20-16分，综合评价为良得15-10分，综合评价为合格得9-5分，综合评价为不合格得0分。 | 20 |
| 2 | 设备安装方案 （20分） | 根据竞选单位响应文件中制定的设备安装方案（包含但不限于施工组织方案、计划安排方案的科学合理性、切实可行性、项目针对性等）进行评审。综合评价为优得20-16分，综合评价为良15-10分，综合评价为合格得9-5分，综合评价为不合格得0分。 | 20 |
| 3 | 设备设计理念、工艺方案 （20分） | 根据竞选人此次竞选的产品设计理念、设备工艺方案进行综合比较，综合评价为优得20-16分， 综合评价为良得15-10分，综合评价为合格得9-5分，综合评价为不合格得0分 | 20 |

2）商务评审（总分：40分），具体评分标准如下表所示：

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 最高得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 销售业绩（15分） | 竞选人2020年1月1日至竞选截止日（以合同签订时间为准）具有类似环保产品销售业绩，根据所提供所有合同总金额进行评分，合同总金额按照从高到低进行排序，合同金额最高得15分，根据排序依次扣3分，扣完为止，未提供业绩证明的得0分。 备注：1.竞选人资质要求中提供的销售业绩纳入评审； 2.需提供合同复印件并加盖鲜章。未提供合同的、未加盖鲜章的业绩不予纳入评审。 | 15 |
| 2 | 售后服务 （15分） | 维修响应：承诺接到故障报告4小时内到现场、24小时内解决问题，满足此项得5分，优于此项得10分，最优得15分，不能满足此项要求得0分。 | 15 |
| 3 | 质保期 （10分） | 竞选人承诺的产品质保期以12个月为评分基准，质保期为12个月得4分，每增加1个月增加得2分，最多得10分。 | 10 |

5.评审结果

1.通过了采购人对竞选人提交的响应文件中的资格证明、有效性、完整性、响应性进行审查合格的竞选单位为有效竞选单位，在有效竞选单位中，根据商务部分和技术部分进行评审，综合得分由高到低顺序排列，综合得分前两名的为中选候选人。若前两名出现综合得分相同的情况，将一同纳入中选候选人。

2.按照采购人评审结果及最高限价，中选候选人根据实际情况自行报价，报价最低为中选人。

方案技术要求

- 通用技术要求：

竞选人负责重庆市江津区益江环境服务有限公司车用尿素溶液生产设备，将车用尿素颗粒（AUS32）与水按比例配好搅拌混合生产成品，成品车用尿素溶液的要求达到《车用尿素溶液国家标准（GB29518-2013）》。包括水处理设备、RO反渗透、EDI超纯水设备、加热反应釜、全自动灌装设备、缓冲罐、管道、三通、直接头、弯头、电缆线、水管等深化设计、供货、安装、调试、试运行及培训等相关服务。竞选人需对现场进行踏勘并对现场设备安装、调试、投用效果负责。竞选人可对车用尿素溶液设备布置进行优化，提供高质量、稳定的成套设备。

1.基本要求

1.1竞选人需向采购人提供车用尿素溶液生产方案一套，包括生产技术配比、设备操作、维护保养等。

1.2作业机构运动应灵活、平稳，维修保养应简单、方便；运行安全、可靠性高、便于安装和维护、高效节能、自身自动控制性能高的产品；

1.3所有焊接件的焊缝应符合GB985、GB986的规定，焊缝应为连续满焊；污水及腐蚀性气体不得存留在结构件内部；

1.4在正常使用及维护下，设备的使用寿命不少于8年（密封圈等易损件除外）；

1.5所有开关和装置均为防水、防腐型，防护等级为IP55，绝缘等级为F级；

1.6电控箱接受电源侧预留三相总空气开关，总空气开关有短路及过载保护功能，所有电气设备均有安全保护装置，对高压泵等电气设备配电用的空气开关设有短路及过载保护，并设热保护元件，用于电机的过载保护；需要接地的电气及控制设备在均留出接地用的连接端子；

1.7设备运行时，厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的II级标准，厂内噪声符合现行《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T 50087-2013）的有关规定；

1.8设备具有多段式工作时间控制功能，操作简单可实现连续工作、间隔工作的双时双控，时间可随时灵活调整；

1.9设备应具备自我防护功能，控制电压采用DC24V安全电压，设备安全防护措施完备；带有非熔断式柜门联动断开装置。运行自动化程度高，设备安全防护措施完备，运行自动化程度高，维修简单等特点；

2.控制系统

2.1控制系统包括有指示灯、熔断器、端子等；所有仪表的测量性能（精度、灵敏度、量程等）可满足工艺测量和控制的要求；主体设备配有成套电气传动设备、仪器仪表、检测元件、电控设备以及相应的电力、控制、信号电缆；

2.2系统设备保证实现手动、全自动操作控制。电气设备和系统符合中国国家标准和规范、国际电工技术委员会标准（IEC）；

2.3系统设备装置具备就地/远程控制的功能，面板设有开、停按钮，自动、手动转换开关，紧急停机按钮，单项设备的开、停、故障指示灯，所有控制及保护回路分开，按钮与指示灯匹配，系统设计自动化程度高，安全性好，操作方便的特点；

2.4控制系统的I/O点留有不少于10%的富裕量；控制装置能防尘、防水、防鼠防虫进入，以确保设备安全；

2.5加药系统为独立管道设计，药剂输送管道采用特殊PVC管线连接，适应在复杂环境使用，管道耐受公称压力大于高压泵额定工作压力的2.5倍。管线耐腐蚀性比较好，布管简单合理，整体美观大方；

2.6设备具有过载保护及缺液保护功能，当设备出现故障、溶液桶缺水时系统自动停机并报警，当故障消除、补充溶液后，系统自行恢复到运行状态；

3.安全防护

3.1根据相关标准、法规要求，加装安全和防护装置并按规定的颜色、图样予以警示；

3.2相关操作位置设操作标识、警示牌，相关作业设蜂鸣器提醒注意；保证安全的急停按钮必须设置到相应位置，并用表格列出操作标识、警示牌、急停按钮等的数量、位置、作用等；

3.3电气设备必须满足GB4064《电气设备安全设计导则》的要求。

4.工具与技术文件

4.1产品交付时应有专用装置的专用工具及维修包；

4.2技术文件含使用说明书、产品合格证、专用装置说明书及可供指导维护和保养的系统工作原理图及工具清单，并用表格列出明细。

5.验收标准

5.1到货验收

5.1.1在设备供货前，竞选人自行踏勘现场条件后在采购人认可后方能施工。

5.1.2安装、调试前，由采购人通知竞选人将货物送至项目施工现场，由采购人、竞选人按合同对所到货物进行到货验收。竞选人在进场前，应自行确认进场条件、进场方式。验货合格后，经相关人员签字确认，方能进入安装、调试阶段。

5.1.3到货验收的内容：

A.到货清单与实物核对检查，确认交付的设备规格、型号及数量与合同一致。

B.所有进口件、重要总成件、零部件的登记验证资料，各种检测报告的验收登记资料。

C.所有外购（或进口）配套件应有生产企业的产品质量合格证。

D.竞选人向采购人提供技术文件、产品生产过程检验报告复印件、外购件清单、参数表、质量证明文件等。

5.2设备的安装调试验收

5.2.1在设备的安装、调试过程中，采购人可随时检查竞选人是否严格执行了本技术要求文件、竞选人的响应文件、采购合同、设备使用说明书、操作手册的规定和程序，以及国家和地方相关规范、标准。

5.2.2设备安装完成后，由竞选人负责设备单机调试，要求系统设备能够在所有可利用的操作条件下安全地操作、稳定并连续运行8小时以上。方可认为安装、调试验收合格，可进入试运行阶段。

5.2.3若竞选人所供设备不满足调试验收要求，采购人发出限期整改要求，整改时间不超过7天，竞选人应无条件整改。

5.3试运行验收

5.3.1安装、调试验收合格后，进入试运行阶段，试运行时间为一个月。

5.3.2竞选人负责的试运行工作有：操作工培训、安全生产、设备维修、免费提供维修所需的零配件等。在试运行阶段，竞选人应有技术人员随时准备提供技术支持。

5.3.3操作工经竞选人培训合格，在竞选人技术人员的指导下，方能进行操作。

5.3.4维修人员经竞选人培训合格，在竞选人技术人员的指导下，方能进行维修工作。

5.3.5试运行期间，采购人可随时检查竞选人是否严格执行了本技术要求文件、竞选人的响应文件、采购合同、设备使用说明书、操作手册，以及国家和地方相关规范、标准。

5.3.6试运行验收项目内容

A.试运行证明设备连续稳定运行25天以上（运行时间8-16小时，根据生产作业时间匹配），供水、供电稳定，产品效果良好，管线无滴漏，控制系统调节迅速、正常。

B.提供I/O点位清单：反映系统内所有输入/输出信号（含具有重要功能的中间点位）的名称，数据类型，点位说明，量程范围，报警限值，工程单位（如有）等。

C.竣工验收资料齐全合格，满足合同、中选文件的要求。

D.设备外观检验：油漆、焊接、紧固、电器、仪表、操纵、润滑、铭牌及三漏（漏油、漏气、漏水）等。

E.资料及证书等应齐全，包括但不限于产品说明书、操作规程、检修手册、产品检验合格证书等。

F.采购人认为有必要进行现场抽检的其他条款和要求。

G.设备的防雷接地复核标准。

H.以上验收内容全部合格，才视为试运行合格。

5.4最终验收

5.4.1试运行合格后，由采购人主持召开有竞选人、采购人相关部门参加的最终验收会议，并在最终验收报告上签字确认，方可认为最终验收合格。

6.安装方案

竞选单位在提交响应文件前应自行前往重庆市江津区项目现场了解现场实际相关情况，制定设备安装方案（包含但不限于施工组织方案、计划安排方案的科学合理性、切实可行性、项目针对性等），产生的一切相关费用由响应单位负责。

7.竞选人须提供此次竞选的产品设计理念、设备工艺方案。

（二）专用技术要求

1.制水设备

1.1电压：220v-380v

1.2过滤：RO膜+EDI装置

1.3材质：304

1.4品牌：国内外知名品牌

1.5原水净化精度：≤ 10μm

1.6原水净化规格：≥1T/H

2.泵组

2.1扬程：20M-80M

2.2接液材质：304

2.3流量：4m³/h-12m³/h

2.4品牌：国内外知名品牌.

3.反应釜

3.1功率：2.5KW

3.2标准电压：220v-380v

3.3功能：搅拌、减速、搅拌螺旋桨、循环等装置

4.上料机

4.1材质：304

4.2功率：0.75kw

4.3标准电压：220v-380v

5.灌装设备

5.1灌装速度：400-500桶/小时（10kg包装）

5.2灌装进度：±0.05%

5.3计量范围10-20kg

5.4灌装头：4

5.5附属：自动旋盖机、铝膜封口机

6.PE桶：储存容积满足日产8吨需要

竞选人须知

一、响应文件要求

- 竞选人应当按照方案商务要求、方案技术要求、择优方式要求等编制响应文件，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

- 响应方案一式三份，其中正本一份，副本二份。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。响应方案的的正本、副本均应用文件袋密封。文件袋上注明项目名称、竞选人名称及 “不准提前启封”字样。文件袋的封口须加盖竞选人公章或授权代表签字。

- 响应文件密封在一个文件袋内，如响应文件资料较多可分袋密封。响应文件密封后在密封处加盖竞选人公章。

- 响应文件中须提供竞选人营业执照、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书（格式自拟）、资格条件要求提供的其他资料。（加盖竞选人鲜章）

二、采购人对竞选人提交的响应方案进行综合评审，择优选择2家竞选人，并在评审当天通知竞选人提交书面报价，其中报价最低的竞选人确定为成交人，所报价格即为合同价格。

三、报价文件要求

- 竞选人需提供书面的签字盖章的报价文件，竞选人的报价为一次性报价，不得提交选择性报价。

- 本次竞价设定总价最高限价  270000 元；竞选人的报价不得超过最高限价，超过最高限价的否决其报价。

四、报价格式

竞选人报价格式见下表：

（一）报价单

采购项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 不含税单价（元） | 不含税金额（小写） 单位（元） | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 采购人指定地点 |
| 报价总计（税额： ）（大写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

竞选人：  (报价单位名称）   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字）

年    月    日