重庆市固体废弃物处理有限公司

修筑围墙采购方案

- 施工要求

本次施工严格按照修筑围墙施工方案和图纸（详见附件）执行，施工过程中钢筋总量不得低于3.8吨。

二、报价要求

本次报价为人民币报价，最高限价为 42 万元，报价为包干总价，包含乙方为完成合同工作内容而必然发生的全部费用，不做任何调整，包括但不限于：包含围墙（暂定260米）基础土石方开挖、混凝土垫层、地梁混凝土、构造柱、钢筋、砖墙砌筑及抹灰，涂料、贴砖、脚手架、材料人工二次转运、渣土清运等涉及的人工费、管理费、利润、增值税费等相关的所有费用，税费按国家最新相关规定的税率和费用标准执行。

三、踏勘现场

报价单位可在发布公示截至日前自行踏勘现场，相关费用自理，在采购人所属区域内，因报价单位原因造成的一切事故责任或经济损失，全部由报价单位承担。

四、报价和验收

在严格按照施工要求的基础上，报价和验收均按      元/米（约260米）。本工程质保期 1 年，从竣工验收合格之日起计算。

五、付款方式

本合同全部内容实施完毕并验收合格，乙方提交发票且完善支付手续后，甲方向乙方支付本合同结算金额的97%；留结算金额的3%作为质量保证金，待质量保修期结束，双方完善支付手续后1个月内无息退还乙方。

- 六、评选方法

- 1.检查资料

| 序号 | 检查因素 |  |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格性检查 | 竞选人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 竞选人自行提供诚信声明（加盖竞选人公章） |
|  |  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
|  |  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
| 2 |  | 特定资格条件 |  | 资格证明材料的复印件（加盖竞选人公章）。 |
| 3 | 符合性检查 | 有效性审查 | 报价文件签字盖章 | 报价文件格式要求的签字盖章齐全。 |
|  |  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式且签章齐全。 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |

- 2.询价评选

| 序 号 | 报价单位 | 报价排行（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |